## Slide 1
PLANTREE
식물종합관리프로젝트
조형준 이택민 정다경 YANG YUNLONG
프로젝트 면담자료
문서 작성자: 조형준
2022. 11. 30.

## Slide 2
프로젝트 현황
1-1. 성과
1-2. 이슈
1-3. 문의사항

## Slide 3
1-1. 성과
1-2. 이슈
1-3. 문의사항
프로젝트 현황

## Slide 4
프로젝트 현황
성과
1-1. 성과
프로젝트 전체의 항목을 다음 가중치로 분배하고, 진척도를 계산했습니다.
- SW 구조 설계 (10%)
- 모바일 UI/UX 디자인 (10%)
- 데이터베이스 모델링 (10%)
- 데이터 수집 및 분석 (20%)
- 신경망 개발 및 학습 (30%)
- 웹 Application 개발 (20%)
(초록색으로 마킹한 항목은 완료한 작업을 나타냅니다.)
중간보고 대비, train data에 대해 97%의 정확도를 보이는 Classification 모델을 개발했습니다.
SW 구조 설계 및 웹 Application을 개발을 진행중에 있습니다.
1-3. 문의사항
1-2. 이슈

## Slide 5
이슈
프로젝트 현황
1-2. 이슈
1-3. 문의사항
익숙한 언어로 개발을 진행할 수 있도록 Mobile Application 개발에서 Web Application 개발로 UX를 변경하고자 합니다.
사용자가 등록한 이미지에서 전처리하는 과정이 필요합니다.
1-1. 성과

## Slide 6
문의사항
1. 프로젝트 평가 기준
프로젝트 현황
1-2. 이슈
1-3. 문의사항
1-1. 성과